| Situační zpráva č. _ ke smlouvě o dílo na projekční práce |  |
| --- | --- |
| Název zakázky: | Ev. č. smlouvy Objednatele: |
| Zpráva podávaná ke dni: | Ev. č. smlouvy Zhotovitele: |
| Vyhodnocení podkladů předaných Objednatelem a/nebo získaných Zhotovitelem v souvislosti s prováděním Díla: |  |
| Pozn: Zhotovitel vyhodnotí v rámci Situační zprávy č. 1 Podkladové dokumenty a Podklady pro provedení Díla, v rámci dalších Situačních zpráv vyhodnotí vždy veškeré dodatečně obdržené či získané podklady od předchozí Situační zprávy. Součástí vyhodnocení bude rovněž vyhodnocení potenciálních dopadů na cenu a možnosti provádění Stavby, jako i na provádění Díla Zhotovitelem. |  |
| Postup prací od poslední Situační zprávy: Pozn: Zhotovitel vyplní pro Dílčí části Díla dle SoD jejich aktuální stav rozpracovanosti. |  |
| Přehled všech potřebných stanovisek a rozhodnutí nutných pro povolení záměru: Pozn: Zhotovitel vyplní do přehledné tabulky (viz níže) nejpozději v rámci Situační zprávy č. 3, dále bude aktualizováno v každé další Situační zprávě. Č.; Organizace (včetně věcně příslušného odboru); Předpokládaný termín zajištění; Termín podání žádosti; Stav vyřizování ke dni předložení Situační zprávy; Termín obdržení; Dopad na PD ano/ne (pokud ano bude doplněn příslušný komentář). 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. …. |
| Identifikace potenciálních rizik: Pozn. Zhotovitel identifikuje případná rizika, která by mohla ovlivnit rozsah, cenu a možnosti provádění Stavby, jakož i provádění Díla Zhotovitelem. |  |
| Požadavky na rozhodnutí nebo vyjádření Objednatele či jiných účastníků: |  |
| Odhad celkových investičních nákladů (CIN) Stavby: Pozn. Zhotovitel vždy uvede odhad celkových investičních nákladů Stavby. Lze z průběhu projekčních prací očekávat zvýšení CIN Stavby: ANO – NE Pozn. Nehodící se škrtne. Pozn.: Pokud bude uvedeno ANO, bude doplněno zdůvodnění včetně odhadu navýšení. Pokud bude uvedeno NE, bude uveden text níže: „Zhotovitel prohlašuje, že ke dni předložení této Situační zprávy vývoj projekčních a inženýrských prací nenasvědčuje navýšení investičních nákladů Stavby.“ |  |
| Informace o plnění smluvních povinností Zhotovitele prostřednictvím subdodavatelů: Pozn. Zhotovitel uvede seznam všech subdodavatelů, kteří se budou podílet na plnění Díla, a to včetně uvedení rozsahu a procentuálního vyjádření podílu prací na předmětu Díla, resp. předmětu Dílčích částí Díla. Současně bude doplněno prohlášení o včasné úhradě veškerých finančních plnění za provedené práce subdodavateli, pokud je to relevantní k dané Situační zprávě. |  |
| Informace o plnění povinnosti zajištění odborné praxe: Pozn. Pokud je to relevantní. |  |
| Vyhodnocení sociálního a enviromentálního odpovědného zadávání a inovací v rámci plnění zakázky: - Zvyšování kvalifikace při plnění zakázky novými zaměstnanci, zejména znevýhodnění na trhu práce, pořádání exkurzí pro školy a veřejnost: - Zamezení porušování zákonného standardu pracovních podmínek dle zákoníku práce, právních předpisů v oblasti zaměstnanosti a BOZP: - Zabezpečení lepších pracovních podmínek osob podílejících se na plnění zakázky, nad rámec zákonného standardu pracovních podmínek při plnění zakázky: - Existence ekonomicky přijatelného řešení umožňující získat plnění šetrnější k životnímu prostředí, zejména vedoucí k omezení spotřeby energií, vody, surovin, produkce znečišťujících látek uvolňovaných do ovzduší, vody, půdy, omezení uhlíkové stopy apod.: - Existence ekonomicky přijatelného řešení umožňující využití obnovitelných zdrojů, recyklovaných surovin, snížení produkce odpadu, zohlednění nákladů životního cyklu či zapojení jiných aspektů cirkulární ekonomiky: - Existence významných rizik nebo příležitostí z pohledu společenské odpovědnosti či udržitelnosti: - Podpora malých a středních podniků a dodavatelské vztahy: |  |
| Zapsal: |  |
| Rozdělovník: |  |